Информация к отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы,

об исполнении утвержденной инвестиционной программы

перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2022 год

20 апреля 2023 года в 15.00 часов по адресу: г. Астана, ул. Жансугурова 7 в формате онлайн на официальной странице АО «Астана-Теплотранзит» в социальной сети facebook.com будет проведен отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2022 год.

Основная регулируемая деятельность АО «Астана-Теплотранзит» - передача и распределение тепловой энергии.

Общая протяженность обслуживаемых тепловых сетей на 1 января 2023 года составила 957,016 км трассы. Увеличение протяженности за 2022 год составило 52,2 км или 5,8%, в связи с присоединением новых потребителей.

В работе задействовано 12 насосных перекачивающих станций, 3 из которых работают в автоматизированном режиме без дежурного персонала.

На предприятии имеются производственные цеха, укомплектованные современным оборудованием по ремонту крупногабаритной запорной арматуры, изготовлению фасонных изделий и выполнению изоляционных работ.

Исполнение утвержденной инвестиционной программы

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана инвестиционная программа АО «Астана-Теплотранзит» на 2022 год утверждена в размере 1 905 424 тыс.тенге. Выполнение составило 100%.

За 2022 год реализация программы позволила произвести модернизацию, реконструкцию тепловых сетей, обновление, поддержку активов предприятия, в том числе:

- Реконструкция и модернизация тепловых сетей с учетом проектирования – 1 757 746 тыс.тенге (6 413 м.п. трубы).

- Замена устаревшего и приобретение нового оборудования- 10 057 тыс.тенге.

- Приобретение приборов – 8 421 тыс.тенге.

- Приобретение транспорта и спецмеханизмов – 129 200 тыс.тенге.

Информация об исполнении инвестиционной программы АО "Астана-Теплотранзит" за 2022 год

Исполнение тарифной сметы

АО «Астана-Теплотранзит» работает по предельным уровням тарифов, утвержденным на долгосрочный период 2021 - 2025 годы.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г.Нур-Султан №70-ОД от 23.08.2022 года утвержден тариф на передачу и распределение тепловой энергии в связи с изменением стоимости стратегического товара с вводом в действие с 1 сентября 2022 года в размере 1 211,98 тенге/Гкал (без НДС).

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Утверждено в тарифной смете на 2022 год | Фактические показатели за 2022 год | Откло-нение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 5 425 507 | 6 319 787 | 16 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты всего, |  | 1 106 039 | 1 127 143 | 2 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | -//- | 217 734 | 245 695 | 13 | Расход сложился в связи со списанием материалов примененных при устранении порывов, запарений и при непредвиденных эксплуатационных работах на тепловых сетях районов |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 49 326 | 52 473 | 6 | Перерасход сложился по фактическому количеству поездок, в связи с ремонтными работами по устранению порывов |
| 1.3 | Энергия | -//- | 838 978 | 828 976 | -1 | Экономия расходов связана со снижением потребления электрической энергии на 73 тыс.кВтч или на 6 842,1 тыс. тенге и тепловой энергии на 1601 Гкал или на 3 161 тыс. тенге |
| 2 | Расходы на оплату труда всего, | -//- | 2 229 700 | 2 208 030 | -1 | Экономия сложилась по факту начисления |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | -//- | 1 999 681 | 1 984 276 | -1 |  |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 170 973 | 164 893 | -4 |  |
| 2.3 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 5 055 | 5 285 | 5 | Перерасход сложился по фактическому начислению |
| 2.4 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 53 991 | 53 575 | -1 | Экономия сложилась по факту начисления |
| 3 | Амортизация | -//- | 1 878 267 | 2 756 353 | 47 |  |
| 4 | Услуги производственного характера, всего | -//- | 105 229 | 119 632 | 14 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Услуги автотранспорта и механизмов | -//- | 2 625 | 2 561 | -2 | Снижение расходов связано с уменьшением количества поездок |
| 4.2 | Услуги водоснабжения и канализации | -//- | 15 527 | 15 149 | -2 | Уменьшение расходов связано со снижением потребления воды |
| 4.3 | Поверка средств измерений, защитных средств, допуск бригады | -//- | 6 013 | 5 683 | -5 | Экономия сложилась по причине снижения расходов по допуску бригады в ЛЭП (уменьшение количества порывов на эл.сетях) |
| 4.4 | Восстановление благоустройства (замена асфальта, брусчатки, газона) | -//- | 17 023 | 22 332 | 31 | Увеличение расходов связано с дополнительным объемом восстановления благоустройства |
| 4.5 | Услуги связи | -//- | 6 808 | 6 795 | -0,2 | Экономия сложилась по факту проведенных расходов |
| 4.6 | Обслуживание, ремонт основных средств | -//- | 23 407 | 23 372 | -0,1 | Экономия сложилась в связи с фактическим списанием расходных материалов для оргтехники |
| 4.7 | Ультразвуковой контроль сварных соединений, теплоизоляционные работы | -//- | 178 | 178 | 0 | Выполнение 100% |
| 4.8 | Расходы по экологии | -//- | 1 083 | 1 083 | 0 | Выполнение 100% |
| 4.9 | Ремонт теплотехнического, электрооборудования и кислородных баллонов | -//- | 19 980 | 27 091 | 36 | Перерасход связан с ремонтом электродвигателей |
| 4.10 | Техобслуживание транспортных средств | -//- | 9 311 | 10 662 | 15 | Перерасход связан с необходимым ремонтом спецтехники |
| 4.11 | Захоронение твердо-бытовых, строительных и производственных отходов | -//- | 2 784 | 4 235 | 52 | Перерасход связан с увеличением объема отходов |
| 4.12 | Услуги по выдаче экспертного заключения о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования | -//- | 490 | 490 | 0 | Выполнение 100% |
| 5 | Прочие затраты всего, | -//- | 106 272 | 108 628 | 2 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Безопасность и охрана труда | -//- | 15 583 | 18 309 | 17 | Увеличение расходов связано с превышением затрат по списанию СИЗ |
| 5.2 | Обязательное страхование | -//- | 8 515 | 8 529 | 0,2 | Увеличение расходов связано с приобретением 4 единиц автотранспорта |
| 5.3 | Подготовка кадров | -//- | 2 218 | 1 849 | -17 | Экономия сложилась по результатам государственных закупок |
| 5.4 | Канцелярские товары | -//- | 2 838 | 2 824 | -0,5 | Экономия сложилась по факту проведенного списания канц.товаров |
| 5.5 | Бланочная продукция | -//- | 1 341 | 1 341 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.6 | Услуги Сall-центра и мониторинга | -//- | 14 577 | 14 577 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.7 | Уборка помещений | -//- | 17 500 | 17 500 | 0 | Выполнение 100% |
| 5.8 | Охрана объектов | -//- | 43 700 | 43 700 | 0 | Выполнение 100% |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 1 637 948 | 1 621 436 | -1,01 |  |
| 6 | Общие и административные расходы всего, | -//- | 1 629 582 | 1 613 053 | -1,01 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расходы на оплату труда всего, | -//- | 221 082 | 219 423 | -1 | Экономия сложилась по факту начисления |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 199 083 | 197 589 | -1 |  |
| 6.1.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 17 022 | 16 894 | -1 |  |
| 6.1.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 4 977 | 4 940 | -1 |  |
| 6.2 | Амортизация | -//- | 27 157 | 28 290 | 4 | Превышение расходов связано с приобретением основных средств и нематериальных активов |
| 6.3 | Налоговые платежи и сборы | -//- | 1 341 916 | 1 325 131 | -1 | Снижение расходов в связи с проведением корректировки платежей по налогу на имущество согласно п.1,3 ст.520 Налогового Кодекса РК. |
| 6.4 | Материалы | -//- | 650 | 977 | 50 | Перерасход сложился в связи с необходимым ремонтом автотранспорта (замена запасных частей) |
| 6.5 | Коммунальные расходы | -//- | 4 398 | 4 169 | -5 | Экономия сложилась по потреблению электро-, теплоэнергии и воды |
| 6.6 | Командировочные расходы | -//- | 898 | 734 | -18 | Экономия сложилась в связи с тем, что обучение было запланировано в г. Алматы, но по результатам государственных закупок поставщик услуг вышел из г. Астана, в связи с чем, сложилась экономия по гос.закупкам |
| 6.7 | Услуги связи | -//- | 4 887 | 4 848 | -1 | Экономия сложилась по фактически сложившимся расходам |
| 6.8 | Информационные, консультационные, аудиторские услуги | -//- | 7 029 | 7 081 | 1 | Перерасход связан с увеличением количества публикуемых объявлений |
| 6.9 | Услуги банка | -//- | 155 | 172 | 11 | Перерасход сложился по фактически сложившимся расходам |
| 6.10 | Прочие расходы всего, | -//- | 21 411 | 22 229 | 4 |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 6.10.1 | Содержание оргтехники, обслуживание лицензионных программ | -//- | 8 930 | 8 985 | 1 | Перерасход связан с увеличением объема работ по обновлению и сопровождению бухгалтерской программы 1 С |
| 6.10.2 | Проездные билеты | -//- | 4 754 | 4 741 | -0,3 | Уменьшение расходов связано с неукомплектованностью штата |
| 6.10.3 | Канцелярские товары | -//- | 966 | 959 | -1 | Экономия сложилась по факту проведенного списания товара |
| 6.10.4 | Подготовка кадров | -//- | 949 | 795 | -16 | Экономия сложилась по результатам государственных закупок |
| 6.10.5 | Услуги типографии | -//- | 114 | 113 | -1 | Экономия сложилась по факту проведенного списания бланочной продукции |
| 6.10.6 | Обязательное страхование | -//- | 359 | 358 | -0,4 | Экономия сложилась по фактически сложившимся расходам согласно заключенным договорам |
| 6.10.7 | Хозяйственные товары | -//- | 47 | 47 | 0 | Выполнение 100% |
| 6.10.8 | Содержание служебного автотранспорта | -//- | 3 948 | 4 829 | 22 | Перерасход сложился в связи с ремонтом (покраской) автотранспорта |
| 6.10.9 | Услуги почты | -//- | 488 | 543 | 11 | Перерасход связан с увеличением пересылаемых писем |
| 6.10.10 | Нотариальные услуги | -//- | 855 | 858 | 0 | Перерасход связан с оформлением объектов теплоснабжения |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждения | -//- | 8 366 | 8 383 | 0,2 | Фактическая выплата |
| III | Всего затрат | -//- | 9 006 816 | 9 901 552 | 10 |  |
| IV | Необоснованно полученный доход по исполнению инвестиционной программы 2020 г. |  | 52 163,99 | 52 163,99 | 0 |  |
| V | Необоснованно полученный доход по исполнению тарифной сметы 2021 г. (приказ №67-ОД от 05.08.22г.) |  | 2 457,00 | 2 457,00 | 0 |  |
|  | Доход (РБА*СП) |  | 0 | -712 513,3 |  |  |
| VI | Всего доходов | -//- | 8 952 195 | 9 189 038 | 3 |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | Гкал | 7 384 587 | 7 756 183 | 5 | Увеличение объема оказанных услуг связано с приростом подключаемых объектов и низкой температурой наружного воздуха |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 12,33 | 11,4 |  |  |
|  |  | Гкал | 990 175 | 998 768 | 1 | Превышение расходов связано с увеличением протяженности тепловых сетей и увеличением полезного отпуска |
|  |  | тыс. тенге | 1 943 360 | 1 960 329 | 1 |  |
| IX | Тариф | тенге/ Гкал | 1 212,28 | 1160,77/ 1212,52/ 1211,65/ 1211,98 |  |  |
| X | Временный компенсирующий тариф, утвержденный приказом № 67-ОД от 05.08.2022г. | тенге/ Гкал | 1 211,65 | 1 211,65 | 0 |  |
| XI | Тариф с учетом изменения стоимости стратегического товара и введенного временного компенсирующего тарифа приказом № 67-ОД от 05.08.2022г. | тенге/ Гкал | 1 211,98 | 1 211,98 | 0 |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |
| 8 | Среднесписочная численность персонала, | чел. | 642 | 624 | -2,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Производственный персонал | -//- | 602 | 584 | -3,0 |  |
| 8.2 | Административный персонал | -//- | 40 | 40 | 0 |  |
| 9 | Среднемесячная заработная плата, всего | тенге | 285 405 | 291 382 | 2,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 9.1 | производственного персонала | -//- | 276 811 | 283 144 | 2,3 |  |
| 9.2 | административного персонала | -//- | 414 756 | 411 644 | -0,8 |  |

Основные финансово-экономические показатели деятельности

Доходы по основной деятельности за 2022 год составили 9 189 038 тыс.тенге.

Расходы Общества за 2022 год составили 10 732 429 тыс. тенге, в том числе:

- оплата труда – 3 257 947 тыс.тенге;

- нормативные потери – 1 960 329 тыс.тенге;

- амортизация – 2 784 643 тыс. тенге

- налоговые платежи – 1 325 131 тыс.тенге;

- тепло, электроэнергия –  831 672 тыс.тенге;

- материалы, ГСМ – 302 102 тыс.тенге;

-другие расходы (охрана объектов, спецодежда, спецпитание, обязательное страхование, канцелярские принадлежности и прочие затраты) –  270 605 тыс.тенге;

Финансовый результат по основной деятельности составил убыток – 1 543 390 тыс.тенге,

Доходы по неосновной деятельности составили – 760 759 тыс.тенге, расходы –                 302 917 тыс. тенге, прибыль составила – 457 842 тыс.тенге.

Финансовый результат предприятия за 2022 год – убыток в размере 1 085 548 тыс. тенге.

Объем услуг на передачу и распределение тепловой энергии

За 2022 год объем оказанных услуг составил 7 756 183 Гкал, при утвержденном в тарифной смете 7 384 587 Гкал.  Выполнение - 105%. Увеличение полезного отпуска связано с ранним началом отопительного сезона, с фактическими климатологическими условиями, приростом тепловых нагрузок вновь подключаемых потребителей.

Работа с потребителями, качество предоставляемых услуг

Большое внимание АО «Астана-Теплотранзит» уделяет качеству предоставляемых услуг с применением новых технологий, автоматизации процессов.

В отчетном году технологических нарушений (аварий, отказов I, II степени) не зафиксировано. Жалобы на качество предоставляемой услуги не поступали.

На интернет-ресурсе Общества размещена вся необходимая для потребителей информация:   утвержденная тарифная смета, инвестиционная программа, отчеты об их исполнении, годовая финансовая отчетность, ежегодный отчет о деятельности предприятия по передаче и распределению тепловой энергии, схема-карта тепловых сетей города, протяженность теплотрасс, сведения о наличии свободных и доступных мощностей, перечень документов для получения технических условий и   паспорта готовности, объявления по испытаниям, отключениям и проведению опрессовки тепловых сетей, информация по подготовке к отопительному сезону, приказы о начале и окончании отопительного сезона и другое.

Руководство Общества открыто для встречи с потребителями услуг и готово ответить на все интересующие вопросы.

Перспективы предприятия на 2023 год

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана от 28 ноября 2022 года №113-ОД утверждены тарифы на 2021-2025 годы. Тариф на 2023 год утвержден в размере 1 236,47 тенге за 1 Гкал.

В 2023 году на выполнение инвестиционных обязательств будет направлено                1 768 681 тыс.тенге. В рамках реализации инвестиционной программы предусмотрены мероприятия по реконструкции, модернизации тепловых сетей с применением ППУ-изолированных систем трубопроводов, а также приобретение оборудования, спецмеханизмов, необходимых для поддержания в исправном состоянии объекты теплоснабжения города.

Своевременно будут проведены все необходимые мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2023-2024гг. для обеспечения надежности и повышения качества оказываемых услуг.